# 공지 통합 프로그램 기획서

영남대학교 공지 모아보기  |  2026년 10월 2일  |  버전 0.1

Windows PC에서 개인이 사용하는 로컬 공지 확인 프로그램을 개발합니다. 두 게시판을 각각 방문하는 수고를 줄이고, 실행 시점에 신규 및 수정 공지를 확인하며 읽음 상태와 즐겨찾기를 관리하는 것이 목적입니다.

# 1 개발 배경과 목표

영남대학교 컴퓨터공학과 학생이 학과와 소프트웨어 중심사업단의 공지를 한곳에서 확인합니다. 계정이나 운영 서버 없이 개인 PC에 기록을 보관하며, 프로그램을 열었을 때만 공지를 수집합니다. 개발과 Git 관리는 후속 Codex 작업에서 진행합니다.

# 2 수집 대상

컴퓨터공학과 공지사항
https://www.yu.ac.kr/cse/community/notice.do

소프트웨어 중심사업단 공지사항
https://www.yu.ac.kr/swedu/notice/notice.do

# 3 확정된 서비스 범위

| 영역 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 실행 환경 | Windows 개인 PC에서 사용하는 1인 로컬 프로그램 |
| 공지 목록 | 두 출처의 제목·게시일·출처를 통합 표시하고 원문 링크 제공 |
| 갱신과 알림 | 프로그램 실행 시에만 수집하고 신규·수정 공지를 안내 |
| 수정 공지 | 기존 공지의 수정도 새로운 소식으로 판별 |
| 읽음과 즐겨찾기 | 읽음 상태를 직접 지정하고 즐겨찾기 추가·해제 제공 |
| 영구 저장 | 공지 기록·읽음 상태·즐겨찾기를 로컬에 저장하고 재실행 시 유지 |

상시 백그라운드 실행, 주기적 수집, Windows 시작 시 자동 실행, 서버 운영 및 계정 기능은 초기 범위에서 제외합니다. 앱 내부 본문 열람과 첨부파일 자동 다운로드도 포함하지 않습니다.

# 4 사용 흐름

프로그램 실행 → 저장된 목록 표시 → 두 게시판 수집 → 이전 기록과 비교 → 신규·수정 건수 및 상태 표시 → 원문 확인 → 사용자가 읽음 또는 즐겨찾기 지정 → 종료

원문을 열어도 읽음 상태는 자동으로 바뀌지 않습니다. 실행 중 수집 작업이 끝나면 추가 확인을 반복하지 않으며, 다음 실행 때 다시 갱신합니다.

# 5 제안 기본값

다음 항목은 확정된 요구사항을 구현하기 위한 제안입니다. 변경하려면 기능명세서의 동일 정책도 함께 수정합니다.

| 항목 | 제안 동작 |
| --- | --- |
| 알림 방식 | 수집 완료 후 앱 화면에 신규 N건·수정 M건을 안내 |
| 최초 실행 | 수집한 기존 공지를 기준 기록으로 저장하고 모두 안 읽음으로 시작하되 신규 알림에서는 제외 |
| 수정 처리 | 기존 행을 갱신해 수정됨으로 표시하고 안 읽음으로 전환하며 즐겨찾기는 유지 |
| 목록 탐색 | 게시일 내림차순 정렬과 출처·안 읽음·즐겨찾기 필터 제공 |
| 수집 범위 | 게시판이 공개하는 전체 목록과 접근 가능한 상세를 확인하는 방식을 우선 검토 |

# 6 개발 전 확인 사항

Codex에서 게시판의 목록·상세 구조, 고유 공지 식별자, 페이지 이동 방식, 수정 시각 제공 여부 및 접근 조건을 확인합니다. 오래된 공지의 본문 수정까지 감지하려면 과거 공지의 상세도 재확인해야 하므로 실제 게시글 수와 수집 시간을 측정합니다.

수정 감지 범위를 최근 일부 공지로 제한해야 한다면 이를 완전한 수정 감지로 표현하지 않고, 확인 대상 기간 또는 개수를 별도로 결정합니다. 화면에 본문을 표시하지 않더라도 변경 비교용 본문 요약값은 내부적으로 필요할 수 있습니다.

# 7 구현 순서와 완료 기준

수집 가능성 확인 → 출처별 수집기와 로컬 저장 구현 → 통합 목록과 상태 관리 구현 → 신규·수정 비교 구현 → Windows 실행 및 재실행 검증 순서로 진행합니다. UI 프레임워크와 배포 방식은 수집 검증 후 선택합니다.

완료 기준은 두 출처의 공지 통합, 실행 시 신규·수정 판별, 수동 읽음 및 즐겨찾기, 재실행 후 상태 복원입니다. 한 출처 수집이 실패해도 다른 출처와 저장된 공지를 이용할 수 있어야 합니다.